**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

20.04.2015 № 23

О проведении работ по благоустройству на территории

Пудовского сельского поселения

В соответствии с Законом Томской области от 15 августа 2002 года № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территории городов и других населённых пунктов Томской области», Уставом муниципального образования «Пудовское сельское поселение», Постановлением Администрации Пудовского сельского поселения от 15 мая 2014 года № 27 «Об утверждении Норм и Правил по благоустройству территорий муниципального образования «Пудовское сельское поселение», в целях наведения санитарного порядка, восстановления элементов благоустройства в населённых пунктах Пудовского сельского поселения, по согласованию с руководителями предприятий, организаций и учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать при Администрации Пудовского сельского поселения Комиссию по

благоустройству и контролю за выполнением «Норм и Правил по благоустройству территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение».

2.Утвердить состав Комиссии по благоустройству и контролю за выполнением «Норм и

Правил по благоустройству территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение», согласно приложению 1.

3.Утвердить Положение о Комиссии по благоустройству и контролю за

выполнением «Норм и Правил по благоустройству территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение», согласно приложению 2.

4.Утвердить Список предприятий, организаций и учреждений для проведения благоустройства и санитарной уборке территорий в 2015 году, согласно приложению 3.

5.Утвердить План мероприятий по благоустройству населенных пунктов Пудовского сельского поселения на 2015 год, согласно приложению 4.

6.Установить единый санитарный день по благоустройству и санитарной уборке

территорий Пудовского сельского поселения **-** пятница.

7. Утвердить Положение о конкурсе по благоустройству, согласно приложению 5.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Пудовского сельского

поселения от 01 апреля 2014 года № 22 «О проведении работ по благоустройству территории сельского поселения в 2014 году».

9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Пудовское сельское поселение» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комиссию при Администрации Пудовского сельского поселения.

Глава Пудовского сельского поселения

(Глава Администрации) Ю.В.Севостьянов

Шабунин А.А.

4 64 31

Прокуратура, Администрация Пудовского сельского поселения, Депутаты сельского поселения, СПК “Белосток”,

ООО ”СМП 95 Инжиниринг”, ООО «Энергоресурс», МБДОУ «Улыбка», ОАО «Ростелеком»,

МБОУ «Пудовская СОШ», СДК- 3, библиотеки (с. Пудовкад.Крыловка, д. Вознесенка);

ФАПЫ(с. Пудовкад. Белосток, д. Вознесенка), почтовое отделение связи с. Пудовка,, ОАО «Сибирьтелеком.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

от 20.04.2015 № 23

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ   
«НОРМ И ПРАВИЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Севостьянов Юрий Владимирович | Глава Пудовского сельского поселения,  председатель комиссии |
| Пехтелева Любовь Владимировна | Управляющий делами Администрации  Пудовского сельского поселения,  заместитель председателя комиссии |
| Дубровина Светлана Николаевна | Администратор по работе с населением  Администрации Пудовского сельского  поселения, секретарь комиссии |
| Члены комиссии:  Шпакова Марина Ивановна | Председатель Совета  Пудовского сельского поселения  ( по согласованию) |
| Шабунин Анатолий Анатольевич | Специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству Администрации Пудовского сельского поселения |
| Козлова Татьяна Владимировна | Депутат Пудовского сельского поселения  (по согласованию) |
| Масюк Наталья Анатольевна | Депутат Пудовского сельского поселения  (по согласованию) |

\

Приложение 2

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

от 20.04.2015 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И КОНТРОЛЮ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ   
«НОРМ И ПРАВИЛ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия по благоустройству и контролю за выполнением «Норм и Правил по благоустройству территории муниципального образования «Пудовское сельское поселение» (далее – комиссия) - коллегиальный орган, действующий на территории Пудовского сельского поселения. Руководство комиссией осуществляется председателем комиссии. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Пудовского сельского поселения. Решения комиссии в пределах своих полномочий являются обязательными для выполнения всеми должностными лицами, руководителями предприятий, организаций, учреждений, гражданами, проживающими на территории сельского поселении.

Комиссия в своей деятельности руководствуется:

* Конституцией Российской Федерации
* Федеральными законами
* Законами томской области
* Кодексом Томской области об административных правонарушениях;
* Нормами и Правилами по благоустройству территорий муниципального образования Пудовское сельское поселение, иными нормативными правовыми актами муниципального образования Пудовское сельское поселение в сфере благоустройства.

ЗАДАЧИ

1. Основной задачей комиссии является координация действий, направленных на повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Пудовского сельского поселения.

2. Оказывает содействия в сфере разработки проектов нормативных правовых актов.

3. Рассматривает вопросы по содержанию и перспективному развитию территории поселения, развитию уровня благоустройства в населенных пунктах поселения.

4. Осуществляет проверки хода проведения работ по благоустройству в сельском поселении, подводит итоги работ на территории населенных пунктов поселения в период благоустроительных работ.

СТРУКТУРА

1. Комиссия состоит из представителей Администрации Пудовского сельского поселения, руководителей структурных предприятий поселения, представителей контролирующего органа муниципального образования сельского поселения.

2. Для делопроизводства и контроля за выполнением решений, комиссии назначается секретарь комиссии.

3.В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии, члены комиссии.

4. Членами комиссии могут быть дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие совершеннолетия, не имеющие судимости, а также не подвергнутые административному наказанию.

5. Заместитель назначается председателем комиссии.

6. Полномочия члена комиссии прекращаются досрочно в следующих случаях:

6.1. подачи письменного заявления на имя председателя комиссии о выходе из состава комиссии;

6.2. прекращения гражданства Российской Федерации;

6.3. признания его решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;

6.4. его смерти;

6.5. ликвидации комиссии.

7. Администрацией Пудовского сельского поселения не позднее чем в течение 30 дней со дня досрочного прекращения полномочий члена комиссии, назначается новый член комиссии.

ФУНКЦИИ

1. Комиссия занимается разрешением возникающих вопросов, касающихся благоустройства на территории сельского поселения; распространением передового опыта в области благоустройства.

2. Протоколы заседаний комиссии оформляются решением комиссии.

3. Решения комиссии размещаются на информационных стендах поселения, направляются в организации и предприятия.

ПРАВА

1. Комиссия имеет право:

\* проводить рейды с привлечением заинтересованных лиц для выявления фактов нарушения в сфере благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения, и направляет информацию в органы, уполномоченные на составление протоколов;

\* направлять информацию должностным лицам, руководителям предприятий, организаций, учреждений, гражданам для устранения выявленных нарушений, при содержании земельных участков, находящихся в собственности или аренде.

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

1. Председатель комиссии:

1.1. Осуществляет руководство деятельностью комиссии.

1.2. Председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу.

1.3. Участвует в голосовании.

1.4. Представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами.

1.5. Осуществляет руководство подготовкой заседаний.

1.6. Оказывает содействие членам комиссии в осуществлении ими своих полномочий.

1.7. Подписывает решения комиссии.

1.8. Назначает время и дату проведения комиссии.

1.9. В случае необходимости и при отсутствии заместителя председателя поручает исполнение обязанностей председательствующего в заседании комиссии одному из членов комиссии. Поручение на проведение заседания комиссии оформляется отдельным документом и удостоверяется подписью председателя комиссии.

1.10. Создает рабочие группы комиссии;

1.11. Решает иные вопросы компетенции комиссии.

2. Заместитель председателя комиссии:

2.1. Выполняет поручения председателя комиссии.

2.2. Исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.

2.3. Участвует в голосовании комиссии.

2.4. Осуществляет иные полномочия, установленные для члена комиссии.

3. Секретарь комиссии:

3.1. Выполняет поручения председателя комиссии.

3.2. Участвует в голосовании комиссии.

3.3. Принимает меры по организационному обеспечению деятельности комиссии.

3.4. Осуществляет техническое обслуживание работы комиссии.

3.5. Ведет делопроизводство.

3.6. Согласно принятых решений комиссии, подготавливает и направляет сопроводительные документы, приглашения, иные документы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, гражданам и юридическим лицам за своей подписью.

3.7. Систематизирует, анализирует и обобщает результаты работы комиссии, в том числе по жалобам (заявлениям) физических и юридических лиц, протестам прокуроров на принятые решения комиссии.

4. Члены комиссии:

4.1. Участвуют в заседаниях комиссии.

4.2. Участвуют в голосовании комиссии.

4.3. Вносят предложения по работе комиссии.

4.4. В отсутствие секретаря комиссии осуществляют его полномочия по поручению председателя комиссии в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.

4.4.5. Осуществляют полномочия в соответствии с настоящим Положением.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

от 20.04.2015 № 23

СПИСОК

предприятий, организаций и учреждений

для проведения благоустройства и санитарной уборке территорий в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Предприятие, организация, учреждение** | **закрепленная территория** | **ответственный исполнитель** |
| 1 | Администрация Пудовского сельского поселения,  ФАП с.Пудовка | 1. Уборка от мусора:  - территория вдоль центральной дороги от парка д/сада до “Танцевальная площадка -летняя эстрада”, от трассы до административного здания.  - территорий вдоль уличных дорог  с.Пудовка (не реже 1 раза в месяц)  2. Высадка цветов:  - цветник при входе в здание Администрации | Шабунин А.А., специалист ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству |
| 2 | Пудовская СОШ | 1. Уборка от мусора:  - территория по периметру за ограждением здания школы;  - территория центрального парка с.Пудовка, обелиск воинам землякам;  - территория “Парк отдыха” с.Пудовка;  - сбор мусора по улицам с.Пудовка (не реже 1 раза в месяц).  2. Высадка цветов:  - около обелиска воинам землякам;  - “Парк отдыха”с.Пудовка | Шестко Е.А.,  директор школы  МБОУ  «Пудовская СОШ» |
| 3 | Пудовское МБДОУ  «Улыбка» | 1. Уборка от мусора:  - территория парка ДОУ  2. Высадка цветов:  - цветники на территории ДОУ  3. Побелка деревьев в парке при здании детского сада | Волкова Е.В., заведующая МБДОУ «Улыбка» |
| 4 | СДК, библиотека  с.Пудовка | 1. Уборка от мусора:  - территория здания СДК  ( уличная сторона, сторона до усадьбы Крицкой Е.В. до входа в здание СДК- д/сада) ;  - территория “Танцевальной площадки – летней эстрады” и прилегаемая территория  2. Высадка цветов:  - цветник при входе в административное здание  - цветник “Танцевальная площадка – летняя эстрада” | Алферова Н.В., директор СДК |
| 5 | Почтовое отделение связи с.Пудовка | 1. Уборка от мусора:  -прилегающая территория к зданию, занимаемому почтовым отделением связи  2. Разбивка цветника и высадка цветов при входе в почтовое отделение связи  3. Покраска уличных почтовых ящиков. | Медведева О.А., заведующая почтовым отделением связи |
| 6 | Ветеринарный участок  с.Пудовка | 1. Уборка территории около здания ветеринарного участка от мусора:  2. Разбивка цветника около здания ветеринарного участка и высадка цветов | Вититнева Т.А., заведующая ветеринарным участком |
| 7 | Почтовое отделение связи  с.Белосток | 1. Уборка от мусора:  -прилегающая территория к зданию, занимаемому почтовым отделением связи | Ядревская С.А.,  заведующая почтовымотделенипем связи |
| 8 | Индивидуальный предприниматель Яврумян А.С. | 1. Уборка от мусора:  -территория около торговых точек в  с.Пудовка, с.Белосток, д.Вознесенка  2. Озеленение территорий, прилегающих к торговым точкам.  3. Установка урн под мусор, скамей отдыха около торговых точек | Яврумян А.С., индивидуальный предприниматель |
| 9 | СПК “Белосток” | 1. Уборка от мусора:  - территории по периметру здания центральной конторы до проезжей части дороги;  - парк при въезде в с.Пудовка, побелка деревьев в парке;  - территории подведомственных производственных объектов | Яврумян П.А., председатель  СПК”Белосток” |
| 10 | ООО “СМП -95 Инжиниринг”  ООО «Энергоресурс» | 1. Уборка от мусора:  - территории по периметру зданий водонапорных башен в населенных пунктах  - территории по периметру АИТов  2. Благоустройство водораздаточных колонок  3. Рекультивация (выравнивание грунта) территории около АИТов | Директор ООО «СМП- 95 Инжиниринг»  ООО «Энергоресурс»  А.В.Качалов |
| 11 | Филиал Пудовской СОШ  с.Белосток | 1. Уборка от мусора:  - территория школы  2. Высадка цветов:  - при входе в занимаемое здание школы | Шестко Е.А.,  директор школы  МБОУ  «Пудовская СОШ» |
| 12 | СДК, библиотека  с.Белосток | 1. Уборка от мусора:  - территория около зданий СДК  2. Высадка цветов:  - при входе в занимаемое здание СДК, библиотеки, памятника погибшим в годы репрессий и В.О.В 1941-1945 г.г.  3. Покраска ограждения памятника погибшим в годы репрессий и В.О.В 1941-1945 г.г. | Козлова Т.В.,  зав. библиотекой;  Мархель Е.П., культорганизатор. |
| 13 | ФАП с.Белосток | 1. Уборка от мусора:  - территория ФАПа  2. Высадка цветов:  - около здания ФАПа | Сваровская С.В., заведующая ФАПом |
| 14 | СДК, библиотека  д.Вознесенка | 1. Уборка от мусора:  - территории парка около здания СДК, Мемориального комплекса участникам ВОВ 1941-1945 годов  - территория детской игровой площадки «Царство Берендея»  2. Разбивка цветников и высадка цветов:  - около Мемориального комплекса и при входе в здание СДК. | Чурина В.С., культорганизатор;  Шарухо Н.А., зав.библиотекой |
| 15 | ФАП д.Вознесенка | 1. Уборка от мусора:  - территория ФАПа  2. Высадка цветов:  - около здания ФАПа | Лобаненко Е.М., заведующая ФАПом |
| 16 | начальная школа  д.Вознесенка | 1. Уборка от мусора:  - территория школы  2. Высадка цветов:  - около здания школы | Шестко Е.А.,  директор школы  МБОУ  «Пудовская СОШ» |
| 17 | ОАО «Ростелеком» | Уборка территории по периметру здания АТС с.Пудовка от сухой травы, покраска ограждения. | Начальник линейно технического узла  Ю.В.Абраменко |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

от 20.04.2015 № 23

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов**

**Пудовского сельского поселения на 2015 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование мероприятий | срок исполнения | ответственный |
| **с.Пудовка** | | |
| 1. Проведение санитарных дней (пятница) по уборке территорий | май - октябрь | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 2. Уборка подведомственных территорий административных и производственных зданий | постоянно | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 3. Уборка парков | май | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 4. Ямочный ремонт асфальтного покрытия  (кирпич, песочно-гравийная смесь) | май – август | Севостьянов Ю.В.,  Глава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации) |
| 5. Рейды по улицам населенных пунктов поселения | постоянно | Дубровина С.Н, администратор по работе с население Администрации Пудовского сельского поселения;  участковый уполномоченный ОМВД России по Кривошеинскому району |
| 6. Вывоз мусора от частного сектора | 2 раза в месяц | Шабунин А.А., специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству Администрации Пудовского сельского поселения |
| 7. Выявление и уборка несанкционированных свалок | постоянно | Шабунин А.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству Администрации Пудовского сельского поселения |
| 8. Побелка деревьев парков | май | Шабунин А.А., специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения  (рабочие на общественных работах по благоустройству);  СПК «Белосток». |
| 9. Высадка цветов в цветники / клумбы | июнь | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 10. Грейдерование грунтовых уличных дорог, подъездной дороги к кладбищу населенного пункта, нарезка кюветов вдоль дорог | май-июнь | Севостьянов Ю.В.  Глава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации) |
| 11. Скашивание травы вдоль уличных дорог, заброшенных усадьб | июнь-июль | ШабунинА.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения  (рабочие на общественных работах по благоустройству) |
| 12. Косметический ремонт бюста  В.И.Ленина, обелиска воинам – землякам с.Пудовка (штукатурка,покраска, покрытие лаком) | май - июнь | Савченко Т.В., руководитель СДК с.Пудовка |
| 13. Уборка территории прилегающей к кладбищу | май- июнь | Депутаты Совета сельского поселения, население |
| 14. Ремонт ограждений кладбища с. Белосток, с. Пудовка | май- июнь | Депутаты Совета сельского поселения, население |
| 15. Обрезка деревьев по улицам с.Пудовка | май – сентябрь | Севостьянов Ю.В.,  Глава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации) |
| 16. Замена ограждений (при въезде в  с.Пудовка (Семченко Н.Е.),  ул.Центральная № 54- № 44, ул.Гагарина № 1, ул. Центральная № 35) | май – июль | ШабунинА.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения |
| 17. Установка (замена) дорожных знаков | май- июнь | ШабунинА.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения |
| 18. Покраска (обновление) пешеходных переходов | май- июль | ШабунинА.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения |
| 19. Обновление указателя  санкционироваооооооорнной свалки | май | ШабунинА.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения |
| 20. Уборка сломанных, сухих деревьев в центральном парке | май - июнь | Шабунин А.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству |
| 21. Покраска ограждения здания АТС | май - июнь | Начальник ЛТУ ОАО «Ростелеком» Ю.В.Абраменко |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **д.Крыловка** | | |
| 1. Рейды по улицам населенного пункта | постоянно | Пехтелёва Л.В., управляющий делами Администрации Пудовского сельского поселения;  участковый уполномоченный ОМВД России по Кривошеинскому району |
| 2. Выявление и уборка несанкционированных свалок | июнь | Чорный А.Ф., депутат Совета Пудовского сельского поселения;  население |
| 3. Грейдерование грунтовых уличных дорог, дорог к кладбищу населенного пункта, нарезка кюветов вдоль дорог | май-июнь | Севостьянов Ю.В.,  Глава Пудовского сельского поселения |
| 4. Уборка территории прилегающей к кладбищу | май- июнь | Чорный А.Ф., депутат Совета Пудовского сельского поселения;  население |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **с.Белосток** | | |
| 1. Проведение санитарных дней (пятница) по уборке территорий | май - июнь | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 2. Уборка подведомственных территорий от административных и производственных зданий | постоянно | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 3. Уборка территории около стелы воинам – землякам,“ Поминального Креста памяти жертвам политических репрессий” | май | Глинская С.С.,культорганизатор СДК; Козлова Т.В., зав. библиотекой |
| 4. Рейды по улицам населенного пункта | постоянно | Севостьянов Ю.В., Глава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации) |
| 5. Выявление и уборка несанкционированных свалок | июнь | Козлова Т.В., Белявская М.И. – депутаты Совета (по согласованию) |
| 6. Посадка цветов около школы, СДК, ФАПа, “ Поминального Креста памяти жертвам политических репрессий” | июнь | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 7. Грейдерование грунтовых уличных дорог, дороги к кладбищу населенного пункта, нарезка кюветов вдоль дорог | май-июнь | Севостьянов Ю.В., Глава Пудовского сельского поселения |
| 8. Скашивание травы вдоль уличных дорог, заброшенных усадьб | июнь-июль | Шабунин А.А.,специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения  (рабочие на общественных работах по благоустройству) |
| 9. Текущий ремонт “ Поминального Креста памяти жертвам политических репрессий”  (покраска, покрытие лаком) | июнь-июль | Козлова Т.В., зав. библиотекой;  Глинская С.С.,культорганизатор СДК с.Белосток;  Совета ветеранов с.Белосток |
| 10. Уборка территории прилегающей к кладбищу | май- август | Депутаты Совета сельского поселения,  население |
| 11. Обновление указателя  санкционированной свалки | май | Шабунин А.А., специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения |
| 12. Установка дополнительных светильников уличного освещения  (замена светильников) с. Пудовка,  с. Белосток, д Крыловка | май-июль | Севостьянов Ю.В.,  Глава Пудовского сельского поселения (Глава Администрации) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **д.Вознесенка** | | |
| 1. Проведение санитарных дней (пятница) по уборке территорий | май - июнь | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 2. Уборка подведомственных территорий от административных и производственных зданий | постоянно | Согласно Списка (приложение 3 к постановлению Администрации Пудовского сельского поселения от 20.04.2015 № 23 ) |
| 3. Рейды по улицам населенного пункта | постоянно | Дубровина С.Н., администратор по работе с населением |
| 4. Выявление и уборка несанкционированных свалок | постоянно | Гарибян Г.Г., депутат Совета сельского поселения (по согласованию)  Масюк Н.А., депутат Совета сельского поселения (по согласованию) |
| 5. Скашивание травы вдоль уличных дорог, заброшенных усадьб, детской игровой площадки «Царство Берендея» | июнь- июль | Шабунин А.А., специалист по ЖКХ, ГО ЧС и благоустройству  Администрации Пудовского сельского поселения  (рабочие на общественных работах по благоустройству) |
| 6. Уборка территории прилегающей к кладбищу | май- июнь | Гарибян Г.Г., депутат Совета сельского поселения (по согласованию)  Масюк Н.А., депутат Совета сельского поселения (по согласованию);  население |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

от 20.04.2015 № 23

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о конкурсе по благоустройству**

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Цель конкурса – привлечение населения к работам по наведению санитарного порядка на прилегающих, придомовых, подведомственных территориях, благоустройство усадьб, повышение архитектурно- художественного уровня сел поселения.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками конкурса являются жители проживающие на территории Пудовского сельского поселения, предприниматели и организации расположенные на территории Пудовского сельского поселения.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ИТОГОВ КОНКУРСА

1. Улучшение фасада строений (обновление, ремонт, покраска, и т.п.).

2. Посадка деревьев и кустарников на прилегающих территориях.

3. Наличие цветника (разнообразие цветов свыше 10 видов).

4. Отсутствие нарушений утвержденных «Норм и Правил по благоустройству территорий муниципального образования «Пудовское сельское поселение».

5. Участие членов семьи в благоустройстве и общественной жизни села.

6. Хозяйства, члены которых в 2014-2015 годах подвергались за административное правонарушение – в конкурс не включаются.

4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

Комиссия по благоустройству и контролю за выполнением «Норм и Правил по благоустройству территорий муниципального образования «Пудовское сельское поселение» организует проверки выполнения условий конкурса до 20 сентября 2015 года и определяет победителей в каждом населенном пункте.

5. ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.

1. Частный сектор :

Победители конкурса награждаются

за первое место - диплом 1 степени

за второе место - диплом 11 степени

за третье место ( 2-3 места) – диплом 111 степени

Победители за лучший цветник награждаются

за первое место – грамота

за второе место- грамота

за третье место – грамота

2. Организации, предприниматели:

за первое место – диплом 1 степени

за второе место – диплом 11 степени

за третье место – диплом 111 степени

Управляющий делами Пехтелева Л.В.