**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12.09.2023 № 77

с. Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

Об утверждении технического задания для Общества с ограниченной ответственностью «Водовод-М» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2023-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», [Уставом](consultantplus://offline/ref=F67D7B4C63B48955A7A1D327BE4C993D48092A834EF13BBB5D67966583724C08tFf5J) муниципального образования Пудовское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить техническое задание для Общества с ограниченной ответственностью «Водовод-М» на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2023-2027 годы согласно приложения.

2.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене и разместить на официальном сайте Администрации Пудовского сельского поселения в сети Интернет (http://pudovka.tomsk.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава Пудовского сельского поселения

(Глава Администрации) П.А.Кондратьев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Пудовского сельского поселения

от 12.09.2023 № 77

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку инвестиционной программы «Приведение качества

питьевой воды на территории муниципального образования Пудовское

сельское поселение в соответствие с установленными требованиями

СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2023-2027 годы»

**1.Общие положения**

1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2023-2027 годы» (далее по тексту соответственно- техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

1)Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2)Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

3)Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года №100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

**2.Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы**

2 Основная цель разработки и реализации Инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды на территории муниципального образования Пудовское сельское поселение в соответствие с установленными требованиями СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» на 2023-2027 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в населенных пунктах с. Пудовка, д.Крыловка, с.Белосток, д.Вознесенка (далее - населенные пункты Пудовского сельского поселения) в соответствие с установленными требованиями.

3. Задачи разработки Инвестиционной программы:

1)обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды в населенных пунктах Пудовского сельского поселения, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

2)обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

4. Разработка и последующая реализация Инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей населенных пунктов Пудовского сельского поселения, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

**3.Целевые индикаторы и показатели**

5. Целевым индикатором и показателем качества поставляемых услуг водоснабжения является доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

1) по жесткости не более 7,0 мг/дм3

2) по железу не более 0,3 мг/дм3

3) по марганцу не более 0,1 мг/дм3

4) по мутности не более 1,5 мг/дм3

5) снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

**4.Срок разработки Инвестиционной программы**

6. Срок разработки Инвестиционной программы – в течение трех месяцев со дня утверждения технического задания.

**5. Разработчик Инвестиционной программы**

7. Разработчик Инвестиционной программы – Общество с ограниченной ответственностью «Водовод-М» (далее - ООО «Водовод-М»).

**6.Требования к Инвестиционной программе**

8. При разработке Инвестиционной программы необходимо:

1) выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

2) разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах с. Пудовка, д. Крыловка, с.Белосток, д.Вознесенка Пудовского сельского поселения в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе в срок до 1 октября очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах Пудовского сельского поселения в соответствие с установленными требованиями включается в состав Инвестиционной программы.

3) определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы: объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

9. Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:

1) собственные средства ООО «Водовод-М»;

2) финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

3) финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

4) средства бюджета муниципального образования Пудовское сельское поселение.

10. В Инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации Инвестиционной программы.

11. Выполнить расчет надбавок к тарифам.

12. Подготовить проект инвестиционного договора.

13.Обеспечить согласованность разрабатываемой Инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий Инвестиционной программы в рамках различных программ.

14. Координацию работ по Инвестиционной программе осуществляют ООО «Водовод-М» и Администрация Пудовского сельского поселения (по согласованию).

15. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

16. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт Инвестиционной программы;

2) цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы;

3) целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

4) анализ существующего состояния систем водоснабжения;

5) основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

6) план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

7) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов;

8) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

9) расчет надбавок к тарифам;

10) срок разработки Инвестиционной программы;

11) график реализации Инвестиционной программы;

12) расчет эффективности инвестирования средств;

13) иные сведения.

17. Срок реализации Инвестиционной программы: 1 октября 2023 года – 31 декабря 2027 года.

18. Проект Инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с Департаментом тарифного регулирования Томской области.

19. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной программы:

1) проектно-изыскательские работы;

2) пусконаладочные работы;

3) приобретение материалов и оборудования

4) строительно-монтажные работы;

5) работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

6) расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

20. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

**7. Порядок внесения изменений в техническое задание**

21. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Пудовского сельского поселения или по инициативе ООО «Водовод-М».

22. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

1) принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры муниципального образования Пудовское сельское поселение Кривошеинского района Томской области на период с 2021 по 2025 гг. и на перспективу до 2030 года»;

2) принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Пудовского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

3) внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

23. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

24. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Водовод-М», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Пудовского сельского поселения (Главе Администрации), должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

План мероприятий по приведению объектов водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в Пудовском сельском поселении на 2023г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение объекта | Планируемые мероприятия | Срок реализации | Ответственное лицо по проведение мероприятий |
|  |
| 1. | с. Пудовка | Составление и согласование проектов округов зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  | ул. Гагарина, 1В  скважина №49/80 | Получение санитарно – эпидемиологической экспертизы и получение заключения на ЗСО | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Лабораторный контроль качества воды | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Обеззараживание воды путем хлорирования | раз в год (весной) | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт павильонов скважин | по мере необходимости | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Ремонт и чистка скважин | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замена глубинных насосов | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замени приборов учета воды | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Установка колодца для залпового сброса воды | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение объекта | Планируемые мероприятия | Срок реализации | Ответственное лицо по проведение мероприятий |
|  |
| 1. | д.Крыловка | Составление и согласование проектов округов зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  | пер.Зелёный,1  скважина №16/62 | Получение санитарно – эпидемиологической экспертизы и получение заключения на ЗСО | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Лабораторный контроль качества воды | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Обеззараживание воды путем хлорирования | раз в год (весной) | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт павильонов скважин | по мере необходимости | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Ремонт и чистка скважин | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замена глубинных насосов | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замени приборов учета воды | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Установка колодца для залпового сброса воды | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение объекта | Планируемые мероприятия | Срок реализации | Ответственное лицо по проведение мероприятий |
|  |
| 1. | с.Белосток  ул.Школьная,38  скважина №34/85 | Составление и согласование проектов округов зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Получение санитарно – эпидемиологической экспертизы и получение заключения на ЗСО | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Лабораторный контроль качества воды | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Обеззараживание воды путем хлорирования | раз в год (весной) | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт павильонов скважин | по мере необходимости | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Ремонт и чистка скважин | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замена глубинных насосов | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замена приборов учета воды | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Установка колодца для залпового сброса воды | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местоположение объекта | Планируемые мероприятия | Срок реализации | Ответственное лицо по проведение мероприятий |
|  |
| 1. | д.Вознесенка  ул.Новая,11  скважина №57/79 | Составление и согласование проектов округов зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Получение санитарно – эпидемиологической экспертизы и получение заключения на ЗСО | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Установка ограждений первого пояса зон санитарной охраны | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Лабораторный контроль качества воды | Ежеквартально | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Обеззараживание воды путем хлорирования | раз в год (весной) | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт водопроводных сетей | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Ремонт павильонов скважин | по мере необходимости | Глава Пудовского сельского поселения |
|  |  | Ремонт и чистка скважин | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замена глубинных насосов | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Замена приборов учета воды | по мере необходимости | ООО «Водовод – М» |
|  |  | Установка колодца для залпового сброса воды | 2023г. | Глава Пудовского сельского поселения |