**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с.Пудовка

Кривошеинский район

Томская область

19.02.2024г. № 9

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования Пудовское сельское поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 « ОБ инвестициях и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Пудовское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования Пудовское сельское поселение в соответствии с установленными требованиями согласно приложению;

2. Обнародовать настоящее постановление в информационном бюллетене Пудовского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Пудовского сельского поселения в сети «Интернет»;

3. Постановление № 70 от 18.08.2023г. считать утратившим силу;

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пудовского сельского поселения П.А.Кондратьев

(Глава Администрации)

Исп. Радевич В.А.

8(38251)46431

Роспотребнадзор

ООО «Водовод - М»

 Приложение

к постановлению Администрации

Пудовского сельского поселения

 от 19.02.2024 № 9

Техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учета плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования Пудовское сельское поселение.

1. Общие положения.

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в населенных пунктах муниципального образования Пудовское сельское поселение в соответствие с установленными требованиями на 2024-2028 годы (далее по тексту - Техническое задание, План мероприятий) разработано на основании:

1.1.1.Земельного кодекса РФ; 1.1.2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса;

1.1.3.Федеральный закон от 17 декабря 2011г.№ 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

1.1.4.Приказ Минстроя России от 04 апреля 2014 года № 162/пр « об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактический значений таких показателей»;

1.1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

1.1.6.Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
	1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
	2. Задачи разработки плана мероприятий:

 2.2.1.обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

 2.2.2.обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

 2.2.3.Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

* 1. Разработка и последующая реализация плана мероприятий должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.
1. Целевые индикаторы и показатели
	1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- по жесткости не более 7,0 мг/дм3

- по железу не более 0,3 мг/куб.дм

- по марганцу не более 0,1 мг/ куб.дм

- по мутности не более 1,5 мг/ куб.дм

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

1. Срок разработки инвестиционной программы
	1. Срок разработки плана мероприятий – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.
2. Разработчик инвестиционной программы
	1. Разработчик инвестиционной программы – ООО «Водовод - М».
3. Требования к инвестиционной программе
	1. При разработке плана мероприятий необходимо:

1)Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимы уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

 2) Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды д.Вознесенка, с.Белосток, д.Крыловка, с.Пудовка в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Кривошеинском районе в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав плана мероприятий.

 3) определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы: объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

 6.2 Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:

1) собственные средства ООО «Водовод-М»;

2) финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

3) финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

4) средства бюджета муниципального образования Пудовское сельское поселение.

6.3. В Инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации Инвестиционной программы.

6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам.

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6.Обеспечить согласованность разрабатываемой Инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий Инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по Инвестиционной программе осуществляют ООО «Водовод-М» и Администрация Пудовского сельского поселения (по согласованию).

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.9. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт Инвестиционной программы;

2) цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы;

3) целевые показатели деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

4) анализ существующего состояния систем водоснабжения;

5) основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

6) план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

7) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для подключения новых абонентов;

8) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

9) расчет надбавок к тарифам;

10) срок разработки Инвестиционной программы;

11) график реализации Инвестиционной программы;

12) расчет эффективности инвестирования средств;

13) иные сведения.

17. Срок реализации Инвестиционной программы: 1 июля 2024 года – 31 декабря 2028 года.

18. Проект Инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с Департаментом тарифного регулирования Томской области.

19. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной программы:

1) проектно-изыскательские работы;

2) пусконаладочные работы;

3) приобретение материалов и оборудования

4) строительно-монтажные работы;

5) работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

6) расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7) Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

1. План должен состоять из описательной и табличной частей.

 7.1. План должен содержать:

 а) паспорт, включающий следующую информацию:

 б) наименование организации, в отношении которой разрабатывается план мероприятий, ее местоположение;

 в) наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего план мероприятий, его местонахождение;

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1.Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Пудовское сельское поселение» или по инициативе ООО «Водовод - М».

8.2.Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

 -внесение изменений в муниципальную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Пудовского сельского поселения Кривошеинского района» и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания.

-пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.3.В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Водовод - М», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Администрации Пудовского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов

9. Форма предоставления плана мероприятий

9.1.План мероприятий представляется для согласования в Администрацию Пудовского сельского поселения.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |